PLANO DE INVESTIMENTOS

As diretrizes estabelecidas para o município de Pontal do Paraná sugerem intervenções no espaço urbano e remanejamentos na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. As estratégias de ação foram divididas em três grupos, relacionados ao prazo de implantação destas diretrizes, sendo classificadas em diretrizes de curto, médio e longo prazo.

As estratégias de ação definidas para curto e médio prazo correspondem às diretrizes que deverão ser implantadas nos próximos 5 (cinco) anos, através de recursos de investimentos projetados para o período. As estratégias de ação definidas para longo prazo são aquelas que deverão ser implantadas em um período superior a 5 (cinco) anos.

# 1.	Curto Prazo

## 1.1 	Intervenções na estrutura administrativa e legal da Prefeitura Municipal

### 1.1.1 	Intervenções sem custo para a Prefeitura Municipal

Aprovação da Lei de Diretrizes ou Lei do Plano Diretor;

Aprovação da Lei do Perímetro Urbano;

Aprovação da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano;

Aprovação da Lei de Parcelamento do Solo Urbano;

Aprovação da Lei do Sistema Viário;

Aprovação do Código de Obras;

Aprovação do Código de Posturas.

## 1.1.2	Intervenções com custo para a Prefeitura Municipal

- Atualização do Cadastro Técnico Imobiliário e Econômico do Município

## 1.2	Intervenções relativas a infra-estrutura e equipamentos urbanos

### 1.2.1 	Abertura, recape e/ou pavimentação das vias urbanas,

a)	A implantação do Sistema Binário interbalneários, no trecho Praia de Leste/ Pontal do Sul/ Praia de Leste, prevê aberturas e alargamentos, recape e/ou pavimentação de trechos existentes, ocorrendo também, se for o caso, desapropriação de imóveis atualmente ocupados, conforme apresentado no tópico 6 – comentários, que esclarecem a proposta do Sistema Viário.

OBSERVAÇÕES:

O custo estabelecido na planilha corresponde somente aos serviços discriminados (A, B, C ou D)*, estando excluídos os custos e valores correspondentes às desapropriações, demolições, iluminação pública, redes de águas pluviais, paisagismo e equipamentos urbanos.

*(A = abertura, B = alargamento,  C = pavimentação, D = recape)

Trecho Praia de Leste/Pontal do Sul – extensão 20.930 metros

|  | RUA | TRECHO | EXTENSÃO(M) | PISTA (M) | PASSEIO(M) | ÁREA(M2) | CUSTO (R$) | SERVIÇO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Guaraguaçu | B. Praia de Leste | 1.520 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 15.200 | 63.688,00 | D |
| 02 | São Paulo | B. Vegas | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 03 | São Paulo | B. Miramar | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 14.420,00 | A, C |
| 04 | São Paulo | B. Mirassol | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 05 | São Paulo | B. São Carlos | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 06 | São Paulo | B. Irapuan | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 07 | São Paulo | B. Patrick | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 08 | São Paulo | B. São José | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 09 | São Paulo | B. Luciane | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 10 | São Paulo | B. Praia Bela | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 11 | São Paulo | B. Marjoraine | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 12 | São Paulo | B. Miami | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 13 | São Paulo | B. Ipê | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 14.420,00 | A, C |
| 14 | São João | B. Canoas | - | - | - | - | - | - |
|  | G. Marques | B. Canoas | - | - | - | - | - | - |
|  | Jorge Lacerda | B. Canoas | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 de dezembro | B. Canoas | 700 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 7.000 | 144.200,00 | A,C |
| 15 | Independência | B. Atlântica | 530 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 5.300 | 22.207,00 | D |
| 16 | Projetada | Itapuã | 230 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.300 | 47.380,00 | A, C |
| 17 | Porto Fino | Bremen | 240 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.400 | 10.056,00 | D |
| 18 | Paraná | Guarapari | 290 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.900 | 59.740,00 | A, C |
| 19 | S/denominação | Moitinha | 1200 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 12.000 | 247.200,00 | A, C |
| 20 | Cuiabá | Ipanema IV | 460 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 4.600 | 94.760,00 | A, C |
| 21 | Cuiabá | Ipanema I e II | 1000 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 10.000 | 41.900,00 | D |
| 22 | Mato Grosso | Leblon | 440 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 4.400 | 18.436,00 | D |
| 23 | Mato Grosso | Grajaú | 980 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 9.800 | 201.880,00 | A, C |
| 24 | “C” | Marissol | 360 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 3.600 | 14.760,00 | D |
| 25 | S/denominação | Olho d’ Água | 320 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 3.200 | 13.408,00 | D |
| 26 | Mato Grosso | Carmery | 300 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 3.000 | 12.570,00 | D |
| 27 | S/denominação | Olho d’ Água II | 250 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.500 | 51.500,00 | A, C |
| 28 | Londrina | Shangrilá | 2.100 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 21.000 | 87.990,00 | D |
| 29 | S/denominação | Rio Barrancos | 1580 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 15.800 | 325.480,00 | A, C |
| 30 | S/denominação | Barrancos | 240 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.400 | 49.440,00 | A, C |
| 31 | S/denominação | Marisa | 240 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.400 | 10.056,00 | D |
| 32 | Riachuelo | Batel | 330 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 3.300 | 67.980,00 | A, C |
| 33 | marginal rio | Atami | 2.500 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.500 | 51.500,00 | A, C |
| 34 | marginal rio | Pontal do Sul | - | - | - | - | - | - |
|  | Paranaguá | Pontal do Sul | - | - | - | - | - | - |
|  | Flamboyant | Pontal do Sul | - | - | - | - | - | - |
|  | Pau-Brasil | Pontal do Sul | - | - | - | - | - | - |
|  | Eucaliptos | Pontal do Sul | 4.280 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 42.800 | 881.680,00 | A, C |
| TOTAL= 2.575.981,00 (Dois milhões quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trecho Pontal do Sul/Praia de Leste – extensão 17.470 metros

|  | RUA | TRECHO | EXTENSÃO(M) | PISTA (M) | PASSEIO(M) | ÁREA(M2) | CUSTO (R$) | SERVIÇO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Palmeiras/rio | Pontal do Sul | 1.740 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 17.400 | 358.440,00 | A, C |
| 02 | marginal rio | Atami | 2.500 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 25.000 | 515.000,00 | A, C |
| 03 | S/denominação | Batel | 330 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 3.300 | 67.980,00 | A, C |
| 04 | S/denominação | Marisa | 240 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.400 | 10.056,00 | D |
| 05 | S/denominação | Barrancos | 250 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.500 | 51.500,00 | A, C |
| 06 | S/denominação | Rio Barrancos | 1.560 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 15.600 | 321.360,00 | A, C |
| 07 | Sereias | Shangrilá | 2.120 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 21.200 | 87.990,00 | D |
| 08 | S/denominação | Olho d’ Água II | 290 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.900 | 59.740,00 | A, C |
| 09 | Alagoas | Carmery | 290 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.900 | 12.151,00 | D |
| 10 | S/denominação | Olho d’ Água | 370 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 3.700 | 76.220,00 | A, C |
| 11 | Rua “H” | Marissol | 340 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 3.400 | 14.246,00 | D |
| 12 | Rio de Janeiro | Grajaú | 850 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 8.500 | 175.100,00 | A, C |
| 13 | Rio de Janeiro | Leblon | 340 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 3.400 | 14.246,00 | D |
| 14 | Guarani | Ipanema I, II e III | 1.360 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 13.600 | 56.984,00 | D |
| 15 | S/denominação | Moitinha | 1.250 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 12.500 | 257.500,00 | A, C |
| 16 | Amazonas | Guarapari | 250 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.500 | 10.475,00 | D |
| 17 | S/denominação | Porto Fino | 240 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.400 | 10.056,00 | D |
| 18 | S/denominação | Itapuã | 240 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.400 | 10.056,00 | D |
| 19 | 19 de dezembro | Atlântica | 530 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 5.300 | 22.207,00 | D |
| 20 | Paraná | Canoas | - | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | - | - | - |
|  | Canários | Canoas | 880 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 8.800 | 181.280,00 | A, C |
| 21 | Ceara | Ipê | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 14.420,00 | A, C |
| 22 | Ceará | Miami | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 23 | Ceará | Marjoraine | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 24 | Ceará | Praia Bela | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 25 | Ceará | Luciane | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 26 | Ceará | São José | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 27 | Ceará | Patrick | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 28 | Ceará | Irapuan | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 14.420,00 | A, C |
| 29 | Ceará | São Carlos | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 30 | Ceará | Mirassol | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 31 | Ceará | Miramar | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 2.933,00 | D |
| 32 | Ceará | Vegas | 70 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 700 | 14.420,00 | A , C |
| 33 | Tibagi | Praia de Leste | - | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | - | - | - |
|  | Bar. Cerro Azul | Praia de Leste | 880 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 8.800 | 36.872,00 | D |
| 34 | Av. Atlântica | Praia de Leste | 4.650 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 46.500 | 194.835,00 | D |
| 35 | Av. Brasil | Praia de Leste | 1.200 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 12.000 | 50.280,00 | D |
| 36 | Estr. Shangrilá | Praia de Leste | 700 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 7.000 | 29.330,00 | D |
| TOTAL: 2.693.591,00 (Dois milhões seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3. A implantação de Vias coletoras de acesso aos Balneários, em trechos já existentes prevê adequação na largura da caixa de rolamento e recuperação na pavimentação (recape) e nos passeios.

OBSERVAÇÕES:

O custo estabelecido na seguinte planilha corresponde somente aos serviços de recuperação na pavimentação da caixa de rolamento em CBUQ para as pistas.

|  | RUA | TRECHO | EXTENSÃO(M) | PISTA (M) | PASSEIO(M) | ÁREA(M2) | CUSTO (R$) | SERVIÇO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Copacabana | Jd. Canadá | 1.800 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 18.000 | 75.420,00 | D |
| 02 | Bar. Cerro Azul | Praia de Leste | 900 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 9.000 | 37.710,00 | D |
| 03 | Dário Veloso | Praia de Leste | 800 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 8.000 | 33.250,00 | D |
| 04 | Rio Gr. do Norte | Miramar | 1.380 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 13.800 | 57.822,00 | D |
| 05 | Antonina | Marjoraine | 1380 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 13.800 | 57.822,00 | D |
| 06 | Angélica, etc | Canoas | 1.100 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 11.000 | 46.090,00 | D |
| 07 | Paraná | Atlantica | 1.150 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 11.500 | 48.185,00 | D |
| 08 | Antuerpia | Porto Fino/Prim. | 1.480 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 14.800 | 68.012,00 | D |
| 09 | São Salvador | Guarapari | 900 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 9.000 | 37.710,00 | D |
| 10 | Floresta Negra | Moitinha | 650 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 6.500 | 27.235,00 | D |
| 11 | Do Comercio | Ipanema II | 650 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 6.500 | 27.235,00 | D |
| 12 | São Luiz/Xingu | Ipanema I | 1.350 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 13.500 | 56.565,00 | D |
| 13 | Av. Principal | Grajaú | 760 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 7.600 | 31.844,00 | D |
| 14 | D. Maria Julia | Olho d’ Água | 1.050 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 10.500 | 43.995,00 | D |
| 15 | Icaraí/Paranag. | Shangrilá | 1.250 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 12.500 | 52.375,00 | D |
| 16 | Guarujá | Shangrilá | 1.350 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 13.500 | 56.565,00 | D |
| 17 | Guaratuba | Shangrilá | 1.200 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 12.000 | 50.280,00 | D |
| 18 | S/denominação | Barrancos | 1.100 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 11.000 | 46.090,00 | D |
| 19 | Paraguai | Atami | 500 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 5.000 | 20.950,00 | D |
| 20 | Nicarágua | Atami | 920 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 9.200 | 38.548,00 | D |
| 21 | Orquídeas | Marinêz | 320 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 3.200 | 13.408,00 | D |
| 22 | Beira Mar | Pontal do Sul | 250 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 2.500 | 10.475,00 | D |
| 23 | Erva Mate | Pontal do Sul | 700 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 7.000 | 29.330,00 | D |
| 24 | Canaviais | Pontal do Sul | 1.160 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 11.600 | 48.604,00 | D |
| 25 | dos Adventistas | Jd. Jacarandá | 750 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 7.500 | 31.425,00 | D |
| TOTAL: 1.047.215,00 (Hum milhão quarenta e sete mil, duzentos e quinze reais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4. Iluminação pública nas vias abertas que compõe o Sistema Binário Interbalneários, com lâmpadas de vapor de sódio 400W, um poste a cada 30/35 metros.

Trecho Praia de Leste/Pontal do Sul

|  | RUA | TRECHO /BALNEÁRIO | EXTENSÃO(M) | CUSTO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | São Paulo | Miramar | 70 | 602,00 |
| 02 | São Paulo | Ipê | 70 | 602,00 |
| 03 | G.Marques/J.Lacerda/19 de dezembro | Canoas | 700 | 6.020,00 |
| 04 | Projetada | Itapuã | 230 | 1.978,00 |
| 05 | Paraná | Guarapari | 290 | 2.494,00 |
| 06 | S/denominação | Moitinha | 1.200 | 10.320,00 |
| 07 | Cuiabá | Ipanema IV | 460 | 3.956,00 |
| 08 | Mato Grosso | Grajau | 980 | 8.428,00 |
| 09 | S/denominação | Olho d’ Água | 250 | 2.150,00 |
| 10 | S/denominação | Rio Barrancos | 1580 | 13.588,00 |
| 11 | S/denominação | Barrancos | 240 | 2.064,00 |
| 12 | Riachuelo | Batel | 330 | 2.838,00 |
| 13 | Marginal rio | Atami | 2.500 | 21.500,00 |
| 14 | Marg. Rio/Paranag./Flamb./Eucaliptos | Pontal do Sul | 4.280 | 36.808,00 |
| TOTAL: 113.348,00 (Cento e treze mil, trezentos e quarenta e oito reais) |  |  |  |  |

Trecho Pontal do Sul/Praia de Leste

|  | RUA | TRECHO /BALNEÁRIO | EXTENSÃO(M) | CUSTO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Palmeiras/Rio | Pontal do Sul | 1.740 | 14.964,00 |
| 02 | Marginal Rio | Atami | 2.500 | 21.500,00 |
| 03 | S/denominação | Batel | 330 | 2.838,00 |
| 04 | S/denominação | Barrancos | 250 | 2.150,00 |
| 05 | S/denominação | Rio Barrancos | 1.560 | 13.416,00 |
| 06 | S/denominação | Olho d’ Água II | 290 | 2.494,00 |
| 07 | S/denominação | Olho d’ Água | 370 | 3.182,00 |
| 08 | Rio de Janeiro | Grajaú | 850 | 7.310,00 |
| 09 | S/denominação | Moitinha | 1.250 | 10.750,00 |
| 10 | Paraná/Canários | Canoas | 880 | 7.568,00 |
| 11 | Ceara | Ipê | 70 | 602,00 |
| 12 | Ceara | Irapuan | 70 | 602,00 |
| 13 | Ceara | Vegas | 70 | 602,00 |
| TOTAL: 87.978,00 (Oitenta e sete mil novecentos e setenta e oito reais) |  |  |  |  |

1.5. A proposição de novos trechos das vias coletoras segundo diretrizes já existentes, prevêem aberturas de vias, pavimentação e infra-estrutura, e serão implantadas no prolongamento das seguintes vias:

OBSERVAÇÕES:

O custo estabelecido na seguinte planilha corresponde aos serviços de abertura  e  pavimentação da caixa de rolamento em CBUQ para as pistas, estando excluídos os valores correspondentes às desapropriações, demolições, implantação de iluminação pública e redes de águas pluviais, paisagismo e equipamentos urbanos.

|  | PROLONG. DA RUA | TRECHO | EXTENSÃO(M) | PISTA (M) | PASSEIO(M) | ÁREA(M2) | CUSTO (R$) | SERVIÇO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rio G. do Norte | Miramar | 860 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 8.600 | 177.160,00 | A, C |
| 02 | Antonina | Marjoraine | 700 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 7.000 | 144.200,00 | A, C |
| 03 | Av. Paraná | Atlântica | 1.200 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 12.000 | 247.200,00 | A, C |
| 04 | Av. “4” | Primavera | 1.100 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 11.000 | 226.600,00 | A, C |
| 05 | Floresta Negra | Moitinha | 1.450 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 14.500 | 298.700,00 | A, C |
| 06 | Av. Xingu | Ipanema I | 650 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 6.500 | 133.900,00 | A, C |
| 07 | Av. Principal | Grajaú | 800 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 8.000 | 164.800,00 | A, C |
| 08 | D. Maria Julia | Carmery | 750 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 7.500 | 154.500,00 | A, C |
| 09 | Av. Icaraí | Shangrilá | 450 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 4.500 | 92.700,00 | A, C |
| 10 | S/denominação | Barrancos | 800 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 8.000 | 164.800,00 | A, C |
| 11 | Paraguay | Atami | 1.100 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 11.000 | 226.600,00 | A, C |
| 12 | Nicarágua | Atami | 550 | 7,0+2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 5.500 | 113.300,00 | A, C |
| TOTAL: 2.144.460,00 (Dois milhões cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6. Ampliação de escolas da rede pública (*)

05 salas em Shangrilá

02 salas em Pontal do Sul

Conclusão da Escola em Praia de Leste com 08 salas

Construção Escola Canoas com 04 salas

1.7. Terminal Rodoviário (*)

Construção do novo Terminal Rodoviário de Pontal do Paraná, com criação de sub-estações nos balneários de maior concentração populacional.

1.8. Via Arterial (*)

Readequação da PR-407, entre o entroncamento da PR-412 até o Balneário Pontal do Sul, com criação de pista dupla e terceira pista em alguns trechos, bem como vias marginais e melhoria de acessos a Balneários.

(*) 	Custos não levantados

2. Médio Prazo

2.1. Via Turística (*)

A Via Turística corresponde à Avenida Beira Mar que contorna a orla marítima desde o Balneário Monções até Pontal do Sul. O plano de investimento a médio prazo prevê a revitalização dos trechos existentes com implantação de paisagismo, ciclovias, iluminação diferenciada e demais equipamentos.

2.2. Iluminação pública nas vias abertas que compõem a extensão das  Vias Coletoras, com lâmpadas de vapor de sódio 400W, um poste a cada 30/35 metros.

|  | RUA | TRECHO /BALNEÁRIO | EXTENSÃO(M) | CUSTO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | R. Rio Grande do Norte | Miramar | 860 | 7.396,00 |
| 02 | Antonina | Marjoraine | 700 | 6.020,00 |
| 03 | Av. Paraná | Atlântica | 1.200 | 10.320,00 |
| 04 | Av. “4” | Primavera | 1.100 | 9.460,00 |
| 05 | Floresta Negra | Moitinha | 1.450 | 12.470,00 |
| 06 | Av. Xingu | Ipanema I | 650 | 5.590,00 |
| 07 | Av. Principal | Grajaú | 800 | 6.880,00 |
| 08 | D. Maria Julia | Carmery | 750 | 6.450,00 |
| 09 | Av. Icaraí | Shangrilá | 450 | 3.870,00 |
| 10 | S/denominação | Barrancos | 800 | 6.880,00 |
| 11 | Paraguay | Atami | 1.100 | 9.460,00 |
| 12 | Nicarágua | Atami | 550 | 4.730,00 |
| TOTAL: 895.526,00 (Oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais) |  |  |  |  |

2.3. Hospital Municipal

Construção de um hospital municipal para atendimento da saúde da comunidade local. A perspectiva de maior fluxo de visitantes viabilizará este empreendimento.

3. Longo Prazo

3.1. Vias de Integração Rural (*)

A criação de Vias de Integração Rural sobre o leito de estradas existentes, prevêem alargamento dos leitos e adequação das bases das vias existentes, pavimentação e infra-estrutura, e serão distribuídas conforme segue:

|  | ESTRADA | TRECHO | EXTENSÃO(M) | PISTA (M) | ACOSTAM. | ÁREA(M2) | CUSTO (R$) | SERVIÇO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Velha de Shang. | Shangrilá/Pontal | 7.900 | 7,5 | 2,5+2,5 |  |  | B e C |
| 02 | Velha de Pontal | PR 412/Shang. | 12.700 | 7,5 | 2,5+2,5 |  |  | B e C |
| 03 | do Guaraguaçú | desde a PR 412 | 2.800 | 7,5 | 2,5+2,5 |  |  | B e C |
| 04 | S. Pedro Pontal | desde a PR 412 | 2.000 | 7,5 | 2,5+2,5 |  |  | B e C |
| 05 | de Porto d’Areia | desde a PR 412 | 2.500 | 7,5 | 2,5+2,5 |  |  | B e C |
| 06 | Bal.Atami/Shang. | Atami | 1.200 | 7,5 | 2,5+2,5 |  |  | B e C |

3.2. Adequação de praças

Revitalização de praças e largos existentes, com calçamentos, paisagismo e iluminação pública

|  | NOME / LOCALIZAÇÃO / RUAS | BALNEÁRIO | AREA (M2) | CUSTO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rua Ceará (Interbalneários) | Irapuan | 3.500 | 37.345,00 |
| 02 | Av. “A” | Itapuã | 4.800 | 51.216,00 |
| 03 | Av. Paraná (A e B) | Canoas | 1.000 | 10.670,00 |
| 04 | Rua Suissa | Atami | 4.600 | 49.082,00 |
| 05 | Rua Chuva de Ouro | Pontal do Sul | 550 | 5.868,00 |
| TOTAL: 154.181,00 |  |  |  |  |

3.3. Biblioteca Pública Municipal

Construção de um espaço cultura múltiplo uso, oferecendo à comunidade permanente e de veraneio um local onde se desenvolvam atividades culturais.

3.4. Hidrovia do Canal (*)

A implantação da Hidrovia do Canal fará a ligação Pontal do Sul/Praia de Leste e será parte integrante de um plano global de desenvolvimento turístico para o município de Pontal do Paraná.

(*) 	Custos não levantados

4. Projeção de Investimentos Anuais

A partir dos valores anteriormente definidos, elaborou-se o quadro Projeção de Investimentos Anuais – 2000/2004, abaixo discriminado. Foram considerados de curto prazo, os investimentos a serem implantados no triênio 2000/2001/2002, enquanto os investimentos a serem efetuados em 2003 e 2004, foram considerados de médio prazo.

Os investimentos considerados de longo prazo, não tiveram seus custos incluídos no Quadro de Projeção de Investimentos Anuais, porquanto foram projetados para serem implantados em um prazo superior a cinco anos, período considerado para efeitos de projeção de investimentos.

4.1 Quadro de Projeção de Investimentos Anuais (X R$ 1.000,00)

| INVESTIMENTOS | CURTO PRAZO (ANO) |  |  | MEDIO PRAZO (ANO) |  | TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |  |
| ABERTURA E PAVIMENT. DE VIAS NOVAS | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.370,00 | 500,00 | 500,00 | 5.270,00 |
| PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS EXISTENTES | - | - | - | - | - | - |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS NOVAS | - | - | - | 201,00 | - | 201,00 |
| ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS EXISTENTES | - | - | - | 88,00 |  | 88,00 |
| AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE | - | - | - | - | - | - |
| TERMINAL RODOVIÁRIO E ESTAÇÕES | - | - | - | - | - | - |
| AJUSTES NA ESTRUTURA ADMINISTR. | - | - | - | - | - | - |
| TOTAIS | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.370,00 | 789,00 | 500,00 | 5.559,00 |

OBS.	Algumas das intervenções urbanas ou administrativas traçadas na etapa de elaboração das Diretrizes de Reestruturação Urbana, e que foram citadas neste Plano de Investimentos, não tiveram seus custos estimados.  Tais intervenções, de médio ou longo prazo, diferenciam-se das demais porque necessitam de elaboração de projetos específicos para sua implantação. Assim sendo, a definição dos custos de execução destas obras depende de projetos e disponibilidade de recursos também específicos.

5. Considerações sobre o Plano de Investimentos

O município de Pontal do Paraná, recentemente emancipado do município de Paranaguá, dentre outras localidades do litoral paranaense, sempre esteve à margem dos investimentos aplicados na região, em detrimento à sua importância no cenário turístico do Estado.

A pavimentação e abertura das vias urbanas bem como as condições gerais das rodovias de acesso, foram priorizadas em função dos seguintes aspectos: primeiro, porque a atual vocação do município é notadamente turística de veraneio, o que implica em grande afluxo e circulação de veículos e pessoas, alterando consideravelmente a população local, nos meses de temporada de verão. E por este fato se constituir na principal fonte geradora de empregos e recursos do município, foi dada  total prioridade à esta questão. Em segundo lugar, a deficiência na infra-estrutura viária urbana tem afastado investimentos permanentes no município, se comparado aos demais municípios da região. E finalmente, porque só uma infra-estrutura urbana e viária consolidada poderá alavancar novos programas de investimentos e de desenvolvimento do município.

6. Valores Praticados

Os valores praticados para a estimativa dos custos foram retirados de  tabelas de “Custos Médios Ajustados – Pavimentação (Abril 1999)” e “Custos Médios Praticados – Obras Civis (1996/1997)”,  fornecidas pelo Programa PARANÁURBANO.

Desta forma, considerou-se para definição dos custos, os seguintes valores:

- Abertura de ruas:								R$ 8,00/m2

- Pavimentação com base de brita graduada e capa de CBUQ e

meio-fio de concreto ambos os lados:					R$ 12,60/m2

- Recapeamento de pista com CBUQ:					R$   4,19/m2

- Revitalização de praças nos Balneários:					R$ 10,67/m2

- Iluminação pública com um poste a cada 30/35 metros e lâmpadas

de vapor de sódio 400W:							R$   8,60/m